PROYECTO DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09176002-00X-11 QUE EMITE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V., DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MEDIANTE LAS CUALES SE DESARROLLARA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA OBRA:

“CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD Y BERMA DE SERVICIOS  RIO BARBERENA, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA, TAMPS.”

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

### PROYECTO DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), su Reglamento (RLOPSRM) y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en la materia, la ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V., convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número 09176002-00X-11, cuyo objeto, fechas de los actos, requisitos  y condiciones se enlistan a continuación:

| Visita al lugar de los trabajos |  | Junta de aclaraciones | Presentación y apertura de proposiciones | Comunicación del fallo | Firma del contrato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave FSC (CCAOP) | Descripción general de la obra o servicio |  |  |  | Fecha de inicio | Plazo de ejecución |
| 00000 | “CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD Y BERMA DE SERVICIOS RIO BARBERENA, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA, TAMPS.” |  |  |  |  | 240 días naturales |

De conformidad con el Título Segundo de los Procedimientos de Contratación Capítulo Primero Generalidades artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, actualmente en vigor, se establecen en la presente convocatoria a la licitación, las bases mediante las cuales se desarrollará el procedimiento de contratación.

Los requisitos que deberán cumplir los licitantes participantes a la presente licitación son los siguientes:

I.- EL NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE: Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

II.- LA LICITACIÓN ES: Nacional y el idioma en que deberán presentar sus proposiciones los licitantes será el español.

III.- LA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA ES: “CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD Y BERMA DE SERVICIOS  RIO BARBERENA, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA, TAMPS.” y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos será en el Puerto Industrial de Altamira, ubicado en el Municipio de Altamira del Estado de Tamaulipas.

ASIGNACIÓN AUTORIZADA AL CONTRATO.-  La asignación presupuestaria  autorizada correspondiente al primer ejercicio para la ejecución del contrato fue comunicada mediante oficio J2Y/DG/OLI/001/2011 de fecha 10 de enero de 2011.

El importe asignado al contrato para el ejercicio 2011 es por la cantidad de $______(___________________ 00/100 M.N.)

El  importe de la asignación correspondiente al ejercicio del 2012 quedará supeditado a la autorización por parte de la  S.H.C.P.

IV. EL  PORCENTAJE DEL ANTICIPO A OTORGAR: PORCENTAJE DEL ANTICIPO A OTORGAR: Se otorgará al contratista en el año 2011 un anticipo del 30 % (treinta por ciento) del monto total de la asignación presupuestaria autorizada para el contrato en este primer ejercicio y para el año 2012, el anticipo a otorgar será del 30 % (treinta por ciento) del monto total de la asignación presupuestaria autorizada para el contrato en ese segundo ejercicio.

El  importe de la asignación 2012 quedará supeditado a la autorización por parte de la  S.H.C.P., del monto de la inversión.

Para efectos de la determinación del anticipo, se considerará como “monto total de la asignación presupuestaria autorizada para el contrato en el ejercicio 2011”, el importe que el LICITANTE proponga ejercer en el año 2011, dicho importe podrá ser igual o menor (hasta en un 2%) a la asignación inicial, la cuál es de _______________________ y deberá coincidir con el señalado en el programa de ejecución de los trabajos.

Atendiendo a lo indicado en el artículo 138 REGLAMENTO, previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar al Área responsable de la ejecución de los trabajos de API ALTAMIRA, un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo. El área mencionada deberá requerir al contratista la información conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

V. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: El plazo de ejecución de los trabajos es de 240 (doscientos cuarenta)   días naturales, siendo el _____________________ del dos mil once  la  fecha estimada para inicio de los mismos.

VI. MONEDA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES. Peso mexicano.

VII. LAS CONDICIONES DE PAGO DE ACUERDO AL CONTRATO A CELEBRAR SERÁN: mediante estimaciones de los trabajos ejecutados  y se efectuarán dentro de un plazo no mayor de veinte días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de los trabajos motivo de esta convocatoria.

VIII. LAS PROPOSICIONES PODRÁN PRESENTARSE A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET. Lo anterior conforme al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto del año 2000.

Para el caso de participación por medios remotos de comunicación electrónica, la licitación se realizara a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas denominado CompraNet  y su obtención y registro será gratuito en la dirección electrónica: http://www.compranet.gob.mx, Es importante señalar que es requisito indispensable que los licitantes efectúen su registro a la licitación en Compranet y obtengan su comprobante. Adicionalmente, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica que para tal fin deberá certificarse previamente por la Secretaria de la Función Pública, conforme al procedimiento incluido en la disposición cuarta del Acuerdo antes citado.

Para esta licitación NO se recibirán propuestas enviadas a través de servicio postal o mensajería.

IX. LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ el día ________________ a las _____ (____)  horas, para lo anterior los licitantes deberán presentarse en la sala de licitaciones de la convocante cita en calle Río Tamesí km. 0 800, lado sur, Colonia Puerto Industrial, Altamira, Tam., C.P. 89603, en el día y hora señalados.

La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realización de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares, así como aquellos que autorice la API ALTAMIRA. Con posterioridad a la realización de la visita podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con anticipación de por lo menos 72 horas a la recepción y apertura de proposiciones, aunque no será obligatorio para la API designar a un técnico que guíe la visita.

Los representantes de API Altamira prepararán un acta de la visita al sitio, entregando copia de dicho documento a los licitantes asistentes y poniéndola a disposición de los ausentes, tanto en las oficinas de “API ALTAMIRA” como en el sistema CompraNet, siendo responsabilidad de éstos conocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral de la convocatoria a esta licitación.

Los licitantes deberán tomar en consideración que la transportación, hospedaje y gastos que sean erogados con motivo de la visita al sitio serán por su cuenta.

X. LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN SERÁ el día ________________ a las _____ (____), en la sala de licitaciones de la convocante cita en calle Río Tamesí km. 0 800, lado sur, Colonia Puerto Industrial, Altamira, Tam., C.P. 89603, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen.

Para la(s) junta(s) de aclaraciones se considerará lo siguiente:

En los términos del articulo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

El escrito a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los datos y requisitos indicados en la fracción VI del artículo 61 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitación pública mediante el escrito antes aludido, serán consideradas licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos en relación con la convocatoria a la licitación pública.

Si el escrito señalado en el articulo 35 de la LOPSRM no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la LOPSRM.

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envío a través de CompraNet, no serán contestadas por la API Altamira por resultar extemporáneas.

Las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública.

Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por la API Altamira.

De preferencia, para facilitar el proceso de revisión y respuesta a las preguntas de dichas solicitudes, los licitantes deberán presentarlas en archivos electrónicos utilizando el programa de procesador de textos Word.  A efecto de agilizar la contestación de las solicitudes de aclaración que formulen los licitantes, se determina el  formato en el que éstos deberán presentar las mismas, para agruparlas y estar en posibilidad de dar una respuesta integral que considere las dudas sobre un mismo tema y evitar la repetición innecesaria. Dicho formato forma parte de los anexos de esta convocatoria.

No serán aceptadas preguntas telegráficas, enviadas por fax, servicio postal, mensajería o correo electrónico.

En la fecha y hora establecida para la primera junta de aclaraciones, el servidor público que la presida procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración recibidas tanto en CompraNet como en el acto mismo, referentes a cada punto o apartado de la convocatoria a la licitación pública, mencionando el nombre del o los licitantes que las presentaron. API Altamira podrá dar contestación a las solicitudes de aclaración de manera individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la convocatoria a la licitación pública.

El servidor público que presida la junta de aclaraciones podrá suspender la sesión en razón de la complejidad y del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los licitantes,  la hora y, en su caso, fecha o lugar en la que se continuará con la junta de aclaraciones.

Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria a la licitación pública en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas. El servidor público que presida la junta de aclaraciones, atendiendo al número de preguntas, informará a los licitantes si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior.

Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales.

El acta de la junta de aclaraciones contendrá la firma de los asistentes interesados y de los servidores públicos que intervengan; las solicitudes de aclaración formuladas por los licitantes, así como las respuestas de la API Altamira en forma clara y precisa y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos.

API Altamira en sus oficinas y a través del sistema Compranet pondrá a disposición de los licitantes copia del acta de la junta de aclaraciones, dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Cualquier modificación a la licitación,  incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones y/o circulares aclaratorias, formará parte de la licitación  y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

XI. EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARA A CABO en la sala de licitaciones de la convocante sita en calle Río Tamesí km. 0 800, lado sur, Colonia Puerto Industrial, Altamira, Tam., C.P. 89603, el día ________________ a las _____ (____)  horas. De conformidad con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, a partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el servidor público que lo presida no deberá permitir el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que únicamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

El acto se llevara a cabo de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Sección III Capítulo primero, Título segundo de su Reglamento, actualmente en vigor.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido y en consecuencia, no se podrá desechar ninguna de ellas durante dicho acto.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que la Entidad designe, rubricarán las partes de las proposiciones que previamente haya determinado la API ALTAMIRA, las que para estos efectos constarán documentalmente, y se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación.

El Catalogo de conceptos o presupuesto presentado por los licitantes, será la parte de la proposición que será rubricado, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

La  comunicación del fallo será en junta pública en la sala de licitaciones de la convocante cita en calle Río Tamesí km. 0 800, lado sur, Colonia Puerto Industrial, Altamira, Tam., C.P. 89603, a las _____ horas del día ____________.

La firma del contrato; será en las oficinas de la convocante cita en calle Río Tamesí km. 0 800, lado sur, Colonia Puerto Industrial, Altamira, Tam., C.P. 89603, a las ____ horas del día _________________.

XII. PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.

XIII. LA FORMA EN QUE LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA para efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato, Así como los  demás aspectos requeridos por el artículo 61 del RLOPSRM:

*	Al inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, los licitantes deberán presentar, los siguientes documentos:

- Escrito original, en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;

II.	Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

III.	Escrito original mediante el cual el representante de la persona moral manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:

- De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, firmando lo anterior bajo protesta de decir verdad de que los datos son los correctos.

- Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.

IV. Escrito original, mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.

V. La declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la API ALTAMIRA, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, a que hace referencia la fracción XXXI del artículo 31 de la LOPSRM.

V.  Manifestación en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana (Primer párrafo del artículo 36 del RLOPSRM).

VI.	En su caso, copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin el formato que al efecto proporciona la API ALTAMIRA en los anexos de la presente convocatoria.

VII. En su caso, el que contenga la manifestación a que se refiere la fracción XV del artículo 31 de la Ley

VIII.  En su caso, escrito original mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, misma que se comprobará con el aviso correspondiente. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

Asimismo, el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, para que la convocante atienda lo señalado en el artículo 39 fracción V cuarto párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que los licitantes no proporcionen la dirección de correo electrónico a que se refiere la fracción XIII del artículo 31 de la Ley, la convocante quedará eximida de la obligación de realizar el aviso a que hacen referencia los párrafos cuarto y octavo del artículo 39 de la Ley.

- Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 fracción IX del RLOPSRM, las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán presentar en forma individual los documentos señalados en este apartado.

PROPUESTAS CONJUNTAS

De conformidad con lo estipulado en los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 36 de la LOPSRM, y en los artículos 47, 61 fracción IX y 80 del RLOPSRM, para participar en esta licitación, dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de API ALTAMIRA, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones y se cumpla con los requisitos siguientes:

- Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación y bastará un solo registro a la licitación en CompraNet.

- Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

III.      En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción II  se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte del mismo como uno de sus anexos;

IV.      Para acreditar la capacidad financiera requerida por la API ALTAMIRA, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II anterior y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

- El convenio privado deberá ser firmado por todos y cada uno de los representantes legales de las personas integrantes del grupo que presenta la proposición conjunta.

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 segundo párrafo de la LOPSRM, la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado en el convenio privado por las personas integrantes del grupo que presenta la proposición conjunta, la que deberá ser firmada de acuerdo a lo indicado en la presente convocatoria a la licitación.

- En ningún caso, podrá eliminarse o sustituirse alguno o algunos de los integrantes del grupo, ni se podrán variar los alcances de la propuesta original conjunta, ni se podrán modificar los términos y condiciones establecidos en el convenio. De ocurrir cualquiera de estas circunstancias, así como el incumplimiento de cualquiera de los integrantes en sus obligaciones fiscales, no se formalizará el contrato por causas imputables al licitante.

En caso de que una persona presente proposición por sí misma o como parte integrante de un grupo, no podrá presentar proposición como parte integrante de otro grupo. La presentación de proposiciones en contravención a lo anterior será causa de desechamiento de las proposiciones en que intervenga la misma persona.

Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable también respecto de los licitantes que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común, excepto en el caso de que su participación en las propuestas sea con carácter de subcontratista o proveedor.

La insolvencia o incapacidad para contratar de alguno de los integrantes del grupo en una propuesta conjunta, afectará la solvencia de la totalidad de la proposición conjunta en términos de las disposiciones legales aplicables.

XIV. NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

XV. LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, actualmente en vigor., que pretendan participar en el presente procedimiento de contratación deberán presentar  escrito original, mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado; (Inciso VII numeral XIII de la presente convocatoria).

En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante conforme al Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

XVI. LA FORMA EN QUE LOS LICITANTES ACREDITARÁN SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA, será la solicitada en cada uno de los siguientes incisos.

A).- Experiencia y capacidad técnica; El licitante deberá presentar copia simple de contratos con sus respectivas actas de entrega recepción y finiquitos, debidamente requisitados, es decir que cuenten con las firmas de todos los que en los mismos intervinieron, mediante los cuales acredite haber ejecutado directamente y dentro de los últimos cinco años, cuando menos 3 OBRAS de CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES de conformidad con el perfil indicado en los proyectos y especificaciones anexas a la presente, cuyos montos, por cada contrato, sean similares al de este proyecto.

Para el otorgamiento de puntos únicamente se tomaran en cuenta aquellos contratos que cumplan con el perfil solicitado.

B) El licitante deberá presentar el esquema estructural, en el cuál se relacionen  cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, identificados con los  cargos que ocuparán, de los que presentará su currículum con firma autógrafa en el que se incluya, en su caso, copia simple de su  cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales en que haya participado. De los profesionales técnicos propuestos sólo se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud  similares a los que se licitan.

El personal indicado es el que se considerará para efectos de evaluación. Si una o más personal no cumplen con los requisitos solicitados o están comprometidos al mismo tiempo en la ejecución de otros trabajos, el subrubro correspondiente tendrá una calificación cero (0).

Adicional al personal objeto de valoración para efectos de puntaje, EL LICITANTE deberá considerar en su proposición el personal profesional técnico adecuado y suficiente que se requiera para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que se licitan, conforme a las características, complejidad y magnitud de dichos trabajos.

B).-CAPACIDAD FINANCIERA.

El licitante deberá presentar copia simple, completa y legible de la declaración fiscal y de los estados financieros dictaminados o no correspondientes al ejercicio inmediato anterior o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación y apertura de proposiciones.

Los parámetros financieros que el licitante deberá cumplir, para demostrar su capacidad financiera, son los siguientes:

1).- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de la obra, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado en su proposición.

2).- Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 40% del valor del importe de su propuesta económica sin IVA.

3).- Que el licitante demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante entre pasivo circulante sea igual o mayor de 1.6 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0 unidades.

4).- Que el licitante demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad del licitante cuando el importe del último año fiscal del pasivo total entre activo total sea igual o menor 25%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas, se podrán sumar los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria.

Si EL LICITANTE no cumple con uno o más parámetros de los indicados anteriormente, tendrá una calificación de cero (0) en el subrubro correspondiente.

XVII. LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA que se requieren para preparar la proposición; normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción se ubican en el apartado: Anexos de la convocatoria a esta licitación pública nacional del sistema CompraNet, o en su equivalente.

XVIII. TRATÁNDOSE DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS, los términos de referencia que deberán precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto esperado, y la forma de presentación, así como los tabuladores de las cámaras industriales y colegios de profesionales que deberán servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del personal técnico; (No aplica al presente procedimiento de contratación, se indica, para conservar el orden indicado en el Art. 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

XIX. RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, PROPORCIONE LA CONVOCANTE, DEBIENDO ACOMPAÑAR LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTES; (No aplica al presente procedimiento de contratación, se indica, para conservar el orden indicado en el Art. 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

XX. EN SU CASO, EL SEÑALAMIENTO DEL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serían utilizados en la ejecución de los trabajos; (No aplica al presente procedimiento de contratación, se indica, para conservar el orden indicado en el Art. 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

XXI. INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE; No se podrán subcontratar partes de los trabajos.

XXII. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS: Con fundamento en lo establecido en el Título Segundo de los Procedimientos de Contratación Capítulo Primero Generalidades,  artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el Título Segundo de las Obras y Servicios por Contrato artículo 63 de su Reglamento, así como el acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de septiembre del 2010, para la evaluación de la solvencia de las proposiciones se aplicará el MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES.

En primer término se realizará la evaluación de las propuestas técnicas y posteriormente la evaluación de las propuestas económicas.

En la propuesta técnica los rubros a considerar serán:

I. CALIDAD EN LA OBRA. Este rubro tendrá una puntuación o unidades porcentuales de 15, los cuáles se distribuirán en los siguientes sub rubros:

A) MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.- Este sub rubro tendrá una puntuación o unidades porcentuales de 2(DOS), los cuáles se otorgarán si el licitante incluye los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente necesarios en las cantidades adecuadas para la correcta ejecución del concepto de trabajo de que se trate, de acuerdo con lo indicado en las especificaciones particulares y planos correspondientes entregados por API ALTAMIRA como anexos de esta convocatoria, así como que el licitante cumpla con lo establecido, para este rubro, en la presente convocatoria y la legislación y normatividad aplicable.

EVIDENCIA DOCUMENTAL:

Documento 08.1 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo. (En su parte técnica, únicamente se verificaran los materiales con sus unidades y cantidades).

Documento 02.2 Anexos de las manifestaciones. Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería.

Si el documento correspondiente no es llenado con la información solicitada por API ALTAMIRA, o es ilegible no se considerará para el otorgamiento de puntaje.

B) MANO DE OBRA.-  Este subrubro tendrá una puntuación o unidades porcentuales de 2 (DOS), los cuáles se otorgarán si el licitante incluye en la estructuración de los análisis de precios unitarios, la mano de obra necesaria y adecuada para la correcta ejecución del concepto de trabajo de que se trate, de acuerdo con lo indicado en las especificaciones particulares y planos correspondientes entregados por API ALTAMIRA como anexos de esta convocatoria. Asimismo se verificará que el cálculo del Factor de Salario Real incluya los rubros indicados en la presente convocatoria y la legislación aplicable.

EVIDENCIA DOCUMENTAL:

Documento 08.1 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo. (En su parte técnica, únicamente se verificará la mano de obra propuesta con sus unidades y cantidades).

Documento 02.2 Anexos de las manifestaciones. Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería.

Documento 10.1 Análisis de los factores de salario real.

Si el documento correspondiente no es llenado con la información solicitada por API ALTAMIRA, o es ilegible no se considerará para el otorgamiento de puntaje.

C) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.- Este sub rubro tendrá una puntuación o unidades porcentuales de 5 (CINCO), los cuáles se otorgarán si el licitante incluye en la estructuración de los análisis de precios unitarios, la maquinaria y equipo necesarios, adecuados y con los rendimientos dentro de parámetros aceptables, para la correcta ejecución del concepto de trabajo de que se trate, de acuerdo con lo indicado en las especificaciones particulares y planos correspondientes entregados por API ALTAMIRA como anexos de esta convocatoria. Asimismo se verificará que dicho equipo sea suficiente conforme a la Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción,  el listado de insumos presentado por el licitante, el programa de maquinaria y que cuente con la disponibilidad del mismo para la ejecución de los trabajos.

EVIDENCIA DOCUMENTAL:

Documento 08.1 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo. (En su parte técnica, únicamente se verificará la maquinaria y equipo de construcción con sus unidades y cantidades).

Documento 02.2 Anexos de las manifestaciones. Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería.

Documento 07.1 Relación de maquinaria y equipo de construcción.

Documento 07.2 Carta- compromiso de arrendamiento, en su caso.

Documento 09.1 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición. (En su parte técnica, únicamente se verificará la maquinaria y equipo de construcción con sus unidades y cantidades).

Si el documento correspondiente no es llenado con la información solicitada por API ALTAMIRA, o es ilegible no se considerará para el otorgamiento de puntaje.

D) ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.- Este sub rubro tendrá una puntuación o unidades porcentuales de 1(UNO), el cuál se otorgará si el licitante presenta el esquema estructural en el que se mencione los nombres y cargos del personal que se encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos, el cuál deberá ser congruente con el programa de personal respectivo.

EVIDENCIA DOCUMENTAL:

Documento 04.3 Esquema estructural.

Si el documento correspondiente no es llenado con la información solicitada por API ALTAMIRA, o es ilegible no se considerará para el otorgamiento de puntaje.

E) PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y PLANEACIÓN INTEGRAL.- Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante utilizará para la ejecución de los trabajos. Este sub rubro tendrá una puntuación o unidades porcentuales de 3 (TRES), los cuáles se otorgarán si el licitante presenta un procedimiento constructivo redactado en base a su propia experiencia y que contenga todos los requisitos solicitados para el documento No. 03 y a su vez sea congruente con todos los documentos que integran su proposición.

EVIDENCIA DOCUMENTAL:

Documento 03.1 Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.

Documento 03.2 Procedimiento constructivo de ejecución general de los trabajos.

Si el documento correspondiente no es llenado con la información solicitada por API ALTAMIRA, o es ilegible no se considerará para el otorgamiento de puntaje.

y F) PROGRAMAS. En este subrubro la convocante valorará la congruencia entre los distintos programas generales y específicos de la obra, tales como los programas de ejecución general, de utilización de mano de obra, de suministros de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, de utilización del equipo y maquinaria de construcción. Este sub rubro tendrá una puntuación o unidades porcentuales de 2 (DOS).

EVIDENCIA DOCUMENTAL:

Documento 17.1 Programa de ejecución general de los trabajos (cantidades).

Documento 18.1 Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de utilización de  la mano de obra. (En su parte técnica, únicamente se revisará la congruencia de la programación y las unidades y cantidades propuestas).

Documento 18.2 Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de utilización de  la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características. (En su parte técnica, únicamente se revisará la congruencia de la programación y las unidades y cantidades propuestas).

Documento 18.3 Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de utilización de  los materiales y equipo de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos. (En su parte técnica, únicamente se revisará la congruencia de la programación y las unidades y cantidades propuestas).

Documento 18.4 Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de utilización de  utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

Documento 08.1 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo. (En su parte técnica, únicamente se verificarán los insumos con sus unidades y cantidades).

Si el documento correspondiente no es llenado con la información solicitada por API ALTAMIRA, o es ilegible no se considerará para el otorgamiento de puntaje.

II. CAPACIDAD DEL LICITANTE. Este rubro tendrá un valor de 15 puntos o unidades porcentuales, los cuáles se distribuirán en los siguientes sub rubros:

A) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS. (6 PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES)

API Altamira tomará en cuenta los niveles de preparación y la cantidad de personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecución de la obra, se verificara:

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratación de que se trate. (1.8 puntos o unidades porcentuales)

Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. (3 puntos o unidades porcentuales)

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas informáticos o participación en la resolución o tratamiento de problemáticas similares a la que sea materia de la obra de que se trate. (1.2 punto o unidad porcentual)

EVIDENCIA DOCUMENTAL:

Documento 04.1 Currículum del personal técnico.

Documento 04.2 Nombramiento del Superintendente de construcción.

Documento 04.3 Esquema estructural.

B) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE LA CONVOCANTE CONSIDERE NECESARIA PARA QUE EL LICITANTE CUMPLA CON EL CONTRATO, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. (6 PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES).

EVIDENCIA DOCUMENTAL:

Documento 06.1 Declaración fiscal y Balance general auditado

C) PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. (3 PUNTOS)

EVIDENCIA DOCUMENTAL:

Escrito original mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, misma que se comprobará con el aviso correspondiente.

D) SUBCONTRATACIÓN DE MYPIMES. (No aplica)

Si el documento correspondiente no es llenado con la información solicitada por API ALTAMIRA, o es ilegible no se considerará para el otorgamiento de puntaje.

III.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. Este rubro tendrá un rango de 15 puntos o unidades porcentuales, los cuáles se distribuirán en los siguientes sub rubros:

A) EXPERIENCIA. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratación de que se trate, y

B) ESPECIALIDAD. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado obras con las características, complejidad y magnitud específicas y en condiciones similares a las establecidas en esta  convocatoria.

El máximo de puntuación o unidades porcentuales se asignara al licitante que acredite mayor número de años de experiencia y presente el mayor número de contratos o documentos que cubran los supuestos antes señalados. A partir de este máximo asignado, API ALTAMIRA efectuará un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad.

Para el otorgamiento de puntos únicamente se tomaran en cuenta aquellos contratos que cumplan con el perfil solicitado en el numeral XVI de la presente convocatoria.

EVIDENCIA DOCUMENTAL:

Documento 05.1 Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares.

Si el documento correspondiente no es llenado con la información solicitada por API ALTAMIRA, o es ilegible no se considerará para el otorgamiento de puntaje.

IV. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. El rango de puntuación o unidades porcentuales que corresponde a este rubro será de 5.

Se asignará la mayor puntuación o unidades porcentuales al licitante que demuestre documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras, a partir del mínimo establecido por la convocante, y al resto de los licitantes se les asignará puntuación o unidades porcentuales de manera proporcional al número de contratos que acreditó haber cumplido. En caso de no presentar el mínimo de contratos requerido, no se asignarán puntuación o unidades porcentuales.

EVIDENCIA DOCUMENTAL:

Documento 05.1 Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares.

Los rubros de CONTENIDO NACIONAL y CAPACITACIÓN O TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS no serán evaluados en este procedimiento de contratación.

Solo se procederá a realizar la evaluación de las propuestas económicas, de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido la puntuación o unidades porcentuales iguales o superiores al mínimo establecido en la convocatoria para la propuesta técnica.

El mínimo establecido en esta convocatoria para la propuesta técnica es de: 37.5 (Treinta y Siete Punto Cinco) Puntos o Unidades porcentuales.

En la propuesta económica el rubro a considerar será:

I.- PRECIO. Para evaluar este rubro, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto. Este rubro tendrá un valor numérico máximo de 50 puntos o unidades porcentuales.

La propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas, se le asignará la puntuación o unidades porcentuales máximas que corresponda.

Para llevar a cabo la evaluación de la propuesta económica, la API ALTAMIRA deberá verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios cumplan con la condición de pago establecida en la convocatoria en términos del artículo 45 de la LOPSRM. En caso de incumplimiento en la integración de los precios, que no pueda subsanarse mediante requerimiento de aclaraciones, documentación o información al licitante en términos del artículo 38 cuarto párrafo de la Ley de Obras y que no impliquen una causal de desechamiento prevista en la convocatoria, la convocante se abstendrá de otorgar puntuación o unidades porcentuales en este rubro, por no contar con los elementos suficientes para verificar el precio ofertado.

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado por cada licitante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PPAj = 50(PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2,.....,n

Donde:

PPAj = Puntuación o unidades Porcentuales a Asignar a la proposición "j" por el precio ofertado;

PSPMB = Proposición Solvente cuyo Precio es el Más Bajo;

PPj = Precio de la Proposición "j", y

El subíndice "j" representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, API ALTAMIRA aplicará la siguiente fórmula:

PTj = TPT + TPE Para toda j = 1, 2,.....,n

Donde:

PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición;

TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica;

TPE = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Económica, y El subíndice "j" representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación, y

La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquélla que reúna la mayor puntuación o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en el numeral Sexto de los Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación.

El contrato se adjudicará al licitante cuya proposición cumpla con los requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación o unidades porcentuales a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación o unidades porcentuales, después de haberse realizado el cálculo correspondiente.

En caso de empate entre dos o más proposiciones, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo  38 sexto párrafo de la LOPSRM y su respectivo Reglamento.

EVIDENCIA DOCUMENTAL:

Propuesta económica del licitante.

XXIII. EN LO APLICABLE Y EN SU CASO, LAS CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES, SE FUNDAMENTARÍAN  con base en el  TÍTULO TERCERO DE LAS OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO CAPÍTULO PRIMERO LICITACIÓN PÚBLICA SECCIÓN V DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, CANCELACIÓN, NULIDAD TOTAL Y LICITACIONES DESIERTAS artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y las establecidas por la convocante en el presente documento siendo estas  las siguientes:

A)	La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en la convocatoria a la licitación, que afecte directamente la solvencia de la proposición presentada por el LICITANTE, o que imposibilite determinar la misma, tales como: Procedimiento constructivo; Relación de maquinaría y equipo de construcción; Cédula profesional del representante técnico del LICITANTE propuesto para llevar  a cabo la ejecución de los trabajos de conformidad con las especificaciones requeridas por la convocante; Análisis de precios unitarios y los documentos que integran su estructura; Programa de ejecución de los trabajos.

B)	Cuando la empresa y/o el representante técnico de la misma no compruebe fehacientemente su experiencia y capacidad técnica y financiera  de conformidad con lo solicitado en el requisito No. XVI,  de la presente convocatoria a la licitación. Para el caso de la empresa, la no comprobación fehaciente consistirá en no presentar contratos y actas de entrega recepción o presentar éstos incompletos o sin firmas de los responsables de su emisión; respecto al representante técnico, consistirá en no presentar su curriculum o presentar éste sin comprobar en el mismo, el haber ejecutado obras de naturaleza y monto inferiores a lo solicitado en el requisito No. XVI de la presente  convocatoria a la licitación. La comprobación fehaciente, consistirá en anexar al curriculum, de la persona propuesta como representante técnico del licitante, copia de estimaciones, notas de bitácora o finiquitos de obra, con las firmas de todos los  participantes.

C)	La ubicación del  licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos  51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley.

E)	Las propuestas incluyan contradicciones o intentos de especulación.

F)	El licitante  proponga un plazo de ejecución mayor al señalado como máximo por la convocante.

G)	El análisis de financiamiento no sea estructurado de conformidad con el procedimiento solicitado por la convocante, no considere el anticipo que recibirá u omita asentar el indicador económico, el cual deberá ser el establecido por el Banco de México (Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio en Moneda Nacional a plazos de 28 o 91 días) y publicado en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los seis días anteriores a la presentación y apertura de proposiciones.

I)	Cuando la propuesta del licitante  contenga uno o varios precios unitarios no remunerativos cuyo importe sea significativo respecto del importe total de la proposición, en su caso, tal condición se acreditaría mediante el estudio de mercado, de la zona de ejecución de  los trabajos objeto de la presente convocatoria a la licitación.

J)	La comprobación de que algún licitante haya acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

K)	Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

L)	Cuando la información consignada en algún documento de su propuesta, no sea congruente con la información proporcionada en otro documento de la misma.

M)	Si dentro de su objeto social de la empresa del  licitante, no indica  la ejecución y contratación de obras que incluyan el tipo de la que es motivo de esta convocatoria a la licitación.

N)	No considerar para la elaboración de su propuesta la presente convocatoria y los acuerdos tomados en la visita al sitio de los trabajos, junta(s) de aclaraciones o circulares aclaratorias.

O)	Si posterior al acto de presentación y apertura de proposiciones y con antelación  a la emisión del fallo cualquier licitante o persona  envía a la convocante o a los  funcionario públicos  responsables de la evaluación,  por cualquier medio de comunicación, información relativa al procedimiento de contratación en proceso de evaluación, salvo lo dispuesto en el párrafo cuarto artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y lo establecido en el articulo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

P)	Presentar un procedimiento de constructivo de ejecución de los trabajos que no incluya: todos y cada uno de los conceptos de trabajo, que integran el catalogo de conceptos, o los conceptos considerados como relevantes por la convocante en la(s) junta(s) de aclaraciones y en su caso, las modificaciones que se hayan derivado de las juntas de aclaraciones o circulares aclaratorias emitidas por la convocante, la descripción de ejecución de cada uno de ellos y las cantidades de material, mano de obra y maquinaría y equipo de construcción que proponga emplear el licitante.

Q).- El presentar las personas físicas o morales, una Declaración fiscal o Estados Financieros cuyo ejercicio sea distinto al solicitado, o si el licitante no acredita los parámetros financieros solicitados por la convocante.

R).-Proponer un precio de combustibles y lubricantes por debajo del precio oficial fijado por los establecimientos autorizados para su comercialización.

S).-Considerar porcentajes de maquinaría y equipo de construcción, en estado inactivo, distintos a los solicitados por la convocante.

T).- Así  como los motivos de desechamiento a que alude el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

U).- Se constate que los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas no mantienen continuidad.

V) La falta de la firma autógrafa en todas y cada una de las hojas que integran el catálogo de conceptos.

W).- No considerar en la estructuración de los Análisis de Precios Unitarios de los conceptos que integran los trabajos objeto de la presente convocatoria a la Licitación, los materiales, mano de obra y maquinarías y equipos de construcción, que en su caso, sean mencionados o solicitados en los alcances de las Especificaciones Particulares.

X) Cuando el importe de la propuesta presentada por el Licitante, sea superior al importe disponible por la Entidad para la ejecución de los trabajos objeto de la presente Licitación.

Y) La falta de presentación de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdades solicitadas en la presente convocatoria, o la falta de firma de los mismos, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen.

Z) Cuando una persona presente proposición por si misma o como parte integrante de un grupo y pretenda presentar propuesta como parte integrante de otro grupo.

El acreditamiento, que en su caso sea la causa, del desechamiento porque afecte directamente la solvencia de la proposición, se establecería en el dictamen técnico-económico, con los elementos específicos que muestren las propias propuestas de cada licitante durante la evaluación técnica y económica.

CANCELACIÓN O DECLARACION DESIERTA.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la API procederá a declarar desierta una licitación,  cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables.

Asimismo con fundamento en el citado artículo, la API se reserva el derecho de poder cancelar una licitación, por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, precisará el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la LOPSRM.

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la entidad cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el Reglamento de la LOPSRM.

XXIV. PORCENTAJE, FORMA Y TÉRMINOS DE LAS GARANTÍAS QUE DEBAN OTORGARSE:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO; Para garantizar el cumplimiento del contrato, el licitante a quien se adjudique el contrato,  se obliga a lo siguiente:

a)	Entregará a la convocante póliza de fianza por el 15% (quince por ciento) del importe total de los trabajos contratados (sin incluir el Impuesto al Valor Agregado), la cual será otorgada por institución debidamente autorizada, expedida a favor y a disposición de la convocante.

b)	La fianza de cumplimiento deberá ser entregada a la API ALTAMIRA dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que el licitante a quien se le haya adjudicado el contrato reciba la notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato.

Las modificaciones en monto o plazo de los contratos conllevarán el respectivo ajuste a la fianza de cumplimiento. Cuando se trate de un incremento en el monto o una ampliación en el plazo que no se encuentren cubiertos por la garantía originalmente otorgada, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 98 del RLOPSRM.

c)     La póliza en que sea expedida la fianza, deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorgue:

1.	Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

2.	En el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera.

3.	La fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia del contrato, aún cuando parte de ellos se subcontraten con autorización de la convocante.

4.       Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y

4.	Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente.

5.	Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

De conformidad con el acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de septiembre del 2010, se señala la posibilidad de reducir los montos de la garantía de cumplimiento al participante a quien se le adjudique el contrato cuyo historial de cumplimiento sea favorable, en términos de lo dispuesto por los lineamientos citados.

GARANTÍA DE ANTICIPO. La contratista garantizará a la convocante el importe del anticipo concedido, conforme a lo que a continuación se establece:

a)     Otorgará fianza por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo concedido, incluido el Impuesto al Valor Agregado expedida por institución de fianzas debidamente autorizada, a favor y a disposición de la convocante, la que será presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo de adjudicación.

b)     La garantía subsistirá hasta la total amortización del anticipo, en cuyo caso, la convocante dará conocimiento a la institución afianzadora para su cancelación, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

c)     La fianza que presente la contratista para garantizar la debida aplicación del anticipo, se formalizará en los mismos términos de lo establecido en el modelo de contrato.

•	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (CONTRATISTA) por el 100% (cien por ciento) del importe del contrato (sin incluir IVA) y con cobertura adicional por Contaminación y/o daños a la ecología.

La Póliza de Seguro deberá ser específica para el Contrato que emane de este procedimiento de contratación y deberá contener lo siguiente:

a)	Razón Social del Contratista.

b)         Número de contrato.

c)	Objeto del contrato.

d)	Ubicación de los trabajos

e)	Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato.

f)	Monto del contrato.

Así mismo la citada Póliza  deberá contener las siguientes cláusulas:

a)	Se designa a la convocante, como asegurado adicional y beneficiario preferente.

b)	La aseguradora acepta no modificar o cancelar la póliza durante la vigencia de la misma sin el  consentimiento de la convocante.

Si el licitante ganador no entrega a API ALTAMIRA dentro del plazo establecido la Póliza de seguro, o habiéndolos presentado oportunamente, la póliza no cumpla con los requisitos establecidos, ésta se tendrá por no recibida, procediendo de conformidad con lo indicado en el modelo de contrato.

La vigencia del seguro de responsabilidad civil deberá comenzar el día de inicio de los trabajos y concluir 40 días naturales después de la fecha de terminación de los trabajos, pudiéndose cancelar una vez que la convocante y la CONTRATISTA firmen el acta de entrega recepción correspondiente.

XXV. MODELO DE CONTRATO, Se adjunta en Anexos de la convocatoria a esta licitación Pública Nacional, y contiene los requisitos a que se refiere el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

XXVI. EL  LICITANTE A QUIEN SE ADJUDIQUE EL CONTRATO,  Y  NO LO FIRME POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, SERÁ SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE ESTA LEY;

XXVII. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SERÁ DE LA SIGUIENTE FORMA:

Los trabajos aún no ejecutados, podrán ser objeto de ajuste de costos; sometiéndose para tal efecto, a lo dispuesto en los artículos 56, 57 fracción I y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como a lo establecido en el capitulo quinto del RLOPSRM.

La contratista dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a la convocante. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de la contratista para reclamar el pago.

XXVIII. LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA QUE LOS LICITANTES integren sus proposiciones técnica y económica es la siguiente:

Para la presentación de los documentos que integran la proposición, en lo conducente, regirán las siguientes indicaciones en lo general y en lo particular para cada documento:

Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en la convocatoria a la licitación pública, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas.

En lo general y con fundamento en el artículo 41 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, todos los documentos y anexos serán requisitados y firmados autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no será motivo de desechamiento cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, salvo tratándose del catálogo de conceptos de la obra y los programas solicitados, mismos que DEBERÁN ser firmados en cada hoja. El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición.

En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

Los documentos deberán ser llenados con la información solicitada para cada uno de ellos  y presentados en forma original, elaborados mediante sistemas electrónicos,  mecánicos o escritos a mano, legibles, en tinta indeleble, sin correcciones, raspaduras o enmendaduras.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no considerara como motivo de desechamiento de la proposición tal situación.

La documentación que integra la proposición, deberá ser especifica para la obra objeto de esta licitación y presentarse en papel membreteado con el nombre de la razón social del licitantes y firma del representante legal de éste, y en caso de que varias empresas decidan agruparse y presentar una sola proposición, el papel membreteado deberá contener el nombre de cada una de las empresas  que integran la agrupación y estar firmada en su totalidad por el representante común de las mismas.

La presentación de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por la API ALTAMIRA. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la convocante.

Recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se consideran vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

La proposición será entregada en un solo sobre, claramente identificada en su parte exterior y completamente cerrado.

En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

XXIX. LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN INTEGRAR A SUS PROPOSICIONES SERÁN LOS SIGUIENTES:

DOCUMENTO Nº 01.	 CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

Deberá presentarse, el presente documento debidamente firmado de conocimiento y aceptación por el licitante.

DOCUMENTO Nº 02.	 MANIFESTACIONES POR ESCRITO.

02.1 Manifestaciones por escrito.

Carta en hoja membreteada del licitante, con todos los datos de la licitación, donde manifieste lo indicado en el formato Anexo de la convocatoria a esta licitación Pública Nacional del sistema CompraNet.

02.2 Anexos de las manifestaciones.

-	Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería (Especificaciones Particulares de construcción incluyendo planos), firmados por el licitante de conocimiento y aceptación.

-	Modelo de contrato, firmados por el licitante de conocimiento y aceptación.

-	Acta constancia de visita al sitio de los trabajos (en su caso).

-	Acta de junta de aclaraciones.

-	Circulares Aclaratorias. (En su caso).

-	Anexo   1.- Normas de seguridad para contratistas.

-	Anexo   2.- Procedimientos de control operacional.

-	Anexo 3.- Nota informativa para participantes de países miembros de la organización para la cooperación y el desarrollo económico. (OCDE)

El licitante al formular su proposición acepta que conoce el alcance de las aclaraciones y/o modificaciones realizadas por la convocante en la visita al sitio de los trabajos, a través de la (s) junta (s) de aclaraciones y en la(s) circular(es) aclaratoria(s) emitidas, y se compromete a realizar la obra  de conformidad con lo indicado en la convocatoria a esta licitación, sin que esto implique un costo adicional posterior para la convocante.

Los acuerdos tomados en la visita al sitio de los trabajos, a través de la (s) junta (s) de aclaraciones y en la(s) circular(es) aclaratoria(s) formarán parte integrante  de la presente convocatoria a la licitación, por lo que deberán ser considerados e incluidas por el licitante en su proposición.

DOCUMENTO Nº 03.	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

03.1 Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.

Se deberá incluir en hojas membreteadas del licitante y debidamente firmada  la planeación integral, propuesta por el licitante, para realizar los trabajos.

03.2 Procedimiento constructivo de ejecución general de los trabajos.

Se deberá incluir en hojas membreteadas del licitante y debidamente firmada  el procedimiento constructivo de ejecución general de los trabajos que comprenden la obra, debiendo ser congruente con el programa de ejecución general de los trabajos.

El procedimiento constructivo para la ejecución general de los trabajos que presente el licitante, deberá incluir  todos los conceptos de trabajo indicados en el catálogo de conceptos proporcionado por la convocante o de los conceptos considerados como relevantes en la o las juntas de aclaraciones que en su caso se lleven a cabo. La forma de ejecución de cada uno de los mismos, los materiales, la maquinaria, equipo de construcción y personal que utilizará para la ejecución de cada uno de dichos conceptos de trabajo. (Se indicara el numero y nombre del primer concepto de trabajo y se propondrá la forma mediante la cual el Licitante la ejecutara y así sucesivamente)

La planeación integral y el  procedimiento constructivo de ejecución general de los trabajos,  serán redactados por el propio licitante en forma clara con base en su propia experiencia, omitiendo apoyar dicha redacción, en los alcances de trabajo de las Especificaciones particulares de la obra objeto de la presente licitación.

DOCUMENTO Nº 04.	CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.

04.1 Currículum del personal técnico.

Deberá anexar currículum del personal profesional técnico, que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitudes similares.

Dichos curriculum deberán estar firmados por los emisores del mismo, así como anexar copia legible de la cédula profesional del personal  y una copia de identificación oficial del mismo. (Credencial de elector o pasaporte).

04.2 Nombramiento del Superintendente de construcción.

Manifestación escrita en la que se nombre al Superintendente de construcción, el cual deberá ser INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, avalado con cédula profesional, así como que éste posee amplias facultades para tomar decisiones a nombre de la empresa del licitante con suficiente experiencia en CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES objeto de la presente licitación (mínimo 3 obras), cuyos montos sean como mínimo los mencionados en el requisito XVI, de la presente convocatoria a la licitación, además,  deberá de manifestar que conoce, ampliamente el proyecto así como sus  especificaciones generales y particulares de construcción y las normas de ejecución de la Secretaría de Comunicaciones y transportes (SCT) , se anexa formato para la manifestación en Anexos de la convocatoria de esta licitación Pública Nacional.

Anexo a esta manifestación deberá incluirse copia legible de la cédula profesional del Superintendente propuesto. Dicho representante deberá ser INGENIERO CIVIL  O ARQUITECTO.

De conformidad con el ACUERDO DECIMO TERCERO por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica publicado por la Secretaría de la Función Pública el 09 de septiembre de 2009, en el Diario Oficial de la Federación QUE DICE:  Los usuarios del programa informático de la BEOP que requieran capturar o registrar información en éste, utilizarán exclusivamente su firma electrónica avanzada, expedida por una autoridad certificadora, en sustitución de su firma autógrafa, por lo que en las convocatorias y bases de licitación para la contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, las dependencias y entidades deberán establecer como requisito que el superintendente de construcción cuente con firma electrónica avanzada.

El (los) Superintendente (s) propuesto(s) por el Licitante, deberán presentar la documentación comprobatoria, expedida por la autoridad correspondiente, mediante la cual demuestren a la convocante, que cumplen con lo dispuesto en el párrafo que antecede.

04.3 Esquema estructural.

Deberá anexar el esquema estructural en el cuál se muestre la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos, indicando el nombre del personal y el cargo.

DOCUMENTO Nº 05.	 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES.

05.1 Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares.

Deberá presentar en papel membreteado de la empresa, totalmente elaborado por el licitante, la identificación  de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, la cual consistirá en relación de los contratos que la empresa tenga en vigor y los de obras cuya naturaleza y monto se mencionan en el requisito No. XVI, del presente documento, que hayan realizado o que tengan celebrados tanto con la administración pública como privada, indicando en forma tabular, nombre, dirección, número telefónico de la contratante, número y nombre del contrato, importe, fecha de inicio y término, porcentajes de avance y faltante por ejecutar a la fecha, anexando copia simple de los contratos relacionados, conjuntamente con sus respectivas actas de entrega recepción y finiquitos excepto para las obras en proceso de ejecución, de las cuales solo deberá  presentar copia de la última estimación, mediante la cual acredite el avance físico-financiero manifestado y que demuestre fehacientemente la experiencia y la capacidad técnica de la empresa de acuerdo con lo solicitado por la convocante.

Los que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a la convocante, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley. En caso de que el licitante no presente los documentos o el escrito señalados, se atenderá lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 66 del RLOPSRM.

Los licitantes que se encuentren inscritos en el registro único de contratistas tendrán la opción de no presentar la documentación a que se refiere el párrafo anterior.

DOCUMENTO Nº 06.		DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

06.1 Declaración fiscal y Estados financieros.

El licitante deberá presentar copia simple, completa y legible de la declaración fiscal y de los estados financieros dictaminados o no correspondientes al ejercicio inmediato anterior o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación y apertura de proposiciones.

Los parámetros financieros que el licitante deberá cumplir, para demostrar su capacidad financiera, son los siguientes:

1).- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de la obra, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado en su proposición.

2).- Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 40% del valor del importe de su propuesta económica sin IVA.

3).- Que el licitante demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante entre pasivo circulante sea igual o mayor de 1.6 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0 unidades.

4).- Que el licitante demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad del licitante cuando el importe del último año fiscal del pasivo total entre activo total sea igual o menor 25%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas, se podrán sumar los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria.

DOCUMENTO Nº 07.	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

07.1 Relación de maquinaria y equipo de construcción.

Deberá presentarse debidamente requisitado y firmado de conformidad con el formato anexo a la convocatoria a la licitación o en formato de computadora conteniendo los elementos que se solicitan en el formato proporcionado por la convocante.

Se describirá con todo detalle las características de todas y cada una de las maquinarias y equipos de construcción a utilizar para la construcción de los trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos.

07.2 Carta- compromiso de arrendamiento, en su caso.

En el supuesto de que el licitante opte por utilizar maquinaria y equipo de construcción que no sea de su propiedad, se deberá incluir en este documento, una carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, original,  en hoja membreteada con todos los datos de la licitación, entre el licitante y el dueño de la maquinaria o equipo de construcción, donde se relacione la maquinaria o equipo de construcción  a arrendar y se manifieste que este último posee la propiedad y se compromete a trasladar el uso de la maquinaria o equipo de construcción al licitante en el momento que se requiera durante toda la ejecución de la obra, en caso de que este resultare ganador.

La convocante podrá verificar físicamente, con posteridad al acto de presentación y apertura de proposiciones y con antelación a la emisión del fallo, la veracidad de la información  consignada por el licitante, en el documento 07.1 y 07.2

DOCUMENTO Nº 08.	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

08.1 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.

Debidamente requisitado y firmado de conformidad con el formato anexo, o en formato de computadora, conteniendo todos los datos solicitados por la convocante en su formato.

El formato proporcionado por la convocante para la elaboración de los análisis de Precios Unitarios es enunciativo no limitativo, debiendo analizar los precios unitarios en los términos señalados en el Capítulo Sexto “Análisis, cálculo e integración de los precios unitarios” del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Se deberán presentar los análisis de precios unitarios detallados de todos y cada uno de los conceptos de trabajo contenidos en el documento denominado catalogo de conceptos, pudiendo ser éstos reportes de computadora, considerando que:

El análisis de precios unitarios de los conceptos deberá ser estructurado con costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento de los trabajos, cargo por utilidad, cargos adicionales y precio total, siendo este último el que se traslade al documento denominado catalogo de conceptos.( Art. 185 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.)

El costo directo incluirá los cargos por costos de materiales, percepciones del personal, maquinaria y equipo de construcción, consignados en los documentos correspondientes, con sus rendimientos, y en su caso, el cargo por concepto de derechos de bancos de materiales para la correcta ejecución de los conceptos de trabajo.

El costo indirecto estará representado como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente al análisis cálculo e integración de los costos indirectos.

El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente al análisis calculo e integración del costo por financiamiento.

El cargo por utilidad será fijado por el licitante y estará representado  por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, de acuerdo al artículo 219 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente a la utilidad propuesta por el licitante.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Los rendimientos que se consignen en los análisis de precios unitarios deberán ser congruentes con el programa de ejecución general de los trabajos y en general con toda la proposición.

Los análisis no deberán contener lotes por conceptos de materiales, mano de obra, maquinaría y equipo de construcción, ni destajos por concepto de estos dos últimos.

En el supuesto de que el licitante elija la estructuración de costos básicos, éstos deberán presentarse totalmente desglosados, ya sea en el análisis de precio unitario o anexo a los mismos.

Por ningún motivo se aceptarán alteraciones posteriores a los precios unitarios propuestos, excepto en el supuesto previsto en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de acuerdo al procedimiento que se establece en los artículos 57, fracción I y 58 de la misma Ley de referencia.

08.2 Análisis de los cargos adicionales.

Para el cálculo de los cargos adicionales podrá utilizarse el siguiente procedimiento:

Se calculará el importe de lo que debe pagarse por dicho cargo y dividir esta cantidad por el costo de la obra hasta la utilidad, esto es: c.d.+c. Ind.+c .financiamiento+ c. utilidad.*

Este factor será el que se aplique en cada uno de los precios unitarios a la suma de los costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad.

* Este cálculo deberá anexarse a este documento.

Para el cargo correspondiente a la SFP  se deberá considerar el 5 al millar, de conformidad con la Ley Federal de Derechos, y que se señala en el modelo de contrato, además se deberá incluir, el cargo correspondiente al 2% sobre nominas de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas.

DOCUMENTO Nº 09.		LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

09.1 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición.

Agrupando por materiales y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición, costos y sus importes. (Explosión de insumos)

Nota: No deberán desglosarse los costos horarios en sus componentes.

DOCUMENTO Nº 10.	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

Deberá presentarse en hojas membreteadas de la empresa, totalmente elaborado por el licitante, pudiendo ser estos reportes de computadora.

10.1 Análisis de los factores de salario real.

Análisis del factor para obtener el salario real por categorías, debiéndose sujetar para éste análisis a lo dispuesto en el  articulo 190,191 Y 192 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mismos que serán presentados desglosando las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS, vigentes.

Para la determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual, de enero a diciembre y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aun que no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor debidamente desglosados.

Determinado el factor de salario real, este permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del seguro Social, dándoles un trato similar al ajuste de costos.

10.2 Tabulador de salarios base de mano de obra.

Se deberán indicar en forma tabular los salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas de cada una de las categorías.

10.3 Integración de los salarios reales de mano de obra.

Se deberán indicar los salarios reales de mano de obra.

DOCUMENTO Nº 11.	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

11.1 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.

Se presentarán los análisis de los costos horarios activos e inactivos de todas y cada una de las maquinarias y equipos de construcción que se utilizarán, conteniendo cada análisis  la información solicitada en el formato anexo al presente documento. Los licitantes deberán  considerar para la integración del costo inactivo, los porcentajes indicados en el formato anexo.

11.2 Relación tabular de la maquinaria y equipo de construcción con sus costos horarios activos e inactivos.

Relación de maquinaria y equipo de construcción en el que se describirán los mismos y sus costos horarios considerando el valor de adquisición de la maquinaria como nueva. Esta relación debe contener como mínimo la maquinaria y equipo considerado para los documentos “Relación de maquinaria y equipo de construcción y Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de utilización de la maquinaria y equipo de construcción identificando su tipo y características, y deberá presentarse en hoja membreteada de la empresa, debidamente firmado.

DOCUMENTO Nº 12.	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

12.1 Análisis cálculo e integración de los costos indirectos.

El licitante utilizará sus hojas membreteadas con todos los datos de la licitación de acuerdo con el formato y considerando que los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo, dichos costos se desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas centrales, a los de la obra y a los de seguros y fianzas.

En general el análisis del costo indirecto deberá ser presentado en apego a lo establecido en él capitulo sexto “Análisis, Cálculo e Integración de los Precios Unitarios”, Sección III “El Costo Indirecto”, del REGLAMENTO, para lo cual se anexa el formato correspondiente mismo que es indicativo pero no limitativo.

DOCUMENTO Nº 13.	ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

13.1 Análisis cálculo e integración del costo por financiamiento.

Debidamente requisitado y firmado de conformidad con el formato anexo, o en formato de computadora, conteniendo todos los datos solicitados por la convocante en su formato.

El costo de financiamiento de los trabajos debe ser representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.

Para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará el licitante en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés, debiendo asentar el indicador económico que utilizó como base de su cálculo (el cual deberá ser el establecido por el Banco de México (Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio en Moneda Nacional a plazos de 28 o 91 días y publicado en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los seis días anteriores a la presentación y apertura de proposiciones).

En el entendido de que éste costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos y se elaborará de acuerdo con lo estipulado en los artículos 214, 215, 216, 217 Y 218 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Para ello deberá utilizar el procedimiento fijado por la API ALTAMIRA, en el formato que para tal efecto se anexa a la convocatoria de esta licitación.

DOCUMENTO Nº 14.	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

14.1 Utilidad propuesta por el licitante.

El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. Este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y se elaborará de acuerdo con lo estipulado en el artículo 219 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

DOCUMENTO Nº 15.	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES.

15.1  Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales.

Relación de todos los materiales necesarios para la ejecución de la obra indicando la unidad, y costo puesto en el sitio de los trabajos.

Los licitantes deberán detallar ampliamente la descripción y especificación del material y/o equipo de instalación permanente que están proponiendo para la ejecución de los trabajos de conformidad con las especificaciones particulares para la ejecución de los trabajos.

DOCUMENTO Nº 16.	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

16.1 Catálogos de conceptos.

Debidamente requisitado y firmado en el formato anexo, o en formato de computadora, conteniendo todos los datos solicitados por la convocante en su formato.

Deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras.

Se anotarán los precios unitarios de todos los conceptos con número y letra los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis expresándolos en Moneda Nacional (pesos mexicanos), aproximados a un centésimo.  Si hubiere discrepancias entre precios unitarios anotados con números y los anotados con letra, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, los que se tomarán en cuenta al establecer el monto corregido de la proposición.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas por la convocante y los precios unitarios que se encuentren respaldados por sus correspondientes análisis o, en su caso, por los anotados con letra por el licitante.

Deberá anotarse el importe total de cada una de las partidas contenidas en él, inmediatamente después del último concepto de la misma, el importe total deberá ser la suma de los importes de todos los conceptos que intervienen en la partida correspondiente en su caso.

La suma de los importes totales de todas las partidas, representará el Monto Total de la Proposición la que deberá anotarse con número y letra en la última hoja de este documento, sin incluir el impuesto al valor agregado, en lugar asignado para ello.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes de los conceptos y el Monto Total de la proposición que resulte, será el Monto Corregido para efectos de la adjudicación.

Las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por la convocante en este documento durante la ejecución de obra, ya sean aumentos o reducciones, no justificará reclamación alguna del contratista en relación con los precios unitarios respectivos.

Los precios unitarios anotados con letra, deberán coincidir con los precios unitarios analizados detalladamente incluidos en el documento “Análisis Detallado de los Precios Unitarios”

Este documento, será firmado por el licitante que resulte elegido, por los mismos licitantes, de entre los que asistan al acto de presentación y apertura de proposiciones y el servidor público designado para presidir el acto.

DOCUMENTO Nº 17.		PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

17.1 Programa de ejecución general de los trabajos (cantidades y montos).

Debidamente requisitado y firmado de conformidad con el formato anexo, o en formato de computadora, conteniendo todos los datos solicitados por la convocante en su formato.

Será desglosado por conceptos de trabajo.

En este documento, se deben incluir las barras con las cantidades y  montos semanales a ejecutar por cada concepto, e importes totales semanales de los conceptos y el importe acumulado total de las semanas.

En la columna denominada “periodo” los licitantes deberán indicar la fecha de inicio y la fecha de terminación de cada uno de los conceptos de trabajos.

DOCUMENTO Nº 18.	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS.

18.1 Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de utilización de  la mano de obra.

Debidamente requisitado y firmado de conformidad con el formato anexo, o en formato de computadora, conteniendo todos los datos solicitados por la convocante en su formato.

En este programa, se deben incluir las barras con los importes semanales por cada una de las categorías de mano de obra a utilizar, importes totales de la mano de obra y el acumulado semanal.

18.2 Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de utilización de  la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características.

Debidamente requisitado y firmado de conformidad con el formato anexo, o en formato de computadora, conteniendo todos los datos solicitados por la convocante en su formato.

En este programa, se deben incluir las barras con los importes semanales por cada una de la maquinaria o equipo de construcción a utilizar, importes totales de la maquinaria o equipo de construcción y el acumulado semanal.

18.3 Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de utilización de  los materiales y equipo de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos.

Debidamente requisitado y firmado de conformidad con el formato anexo, o en formato de computadora, conteniendo todos los datos solicitados por la convocante en su formato.

En este programa, se deben incluir las barras con los importes semanales por cada material o equipo de instalación permanente, importes totales de los materiales y el acumulado semanal.

18.4 Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de utilización de  utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

Debidamente requisitado y firmado de conformidad con el formato anexo, o en formato de computadora, conteniendo todos los datos solicitados por la convocante en su formato.

En este programa, se deben incluir las barras con los importes semanales por cada una de las categorías del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos a utilizar, importes totales y el acumulado semanal.

Nota: Los programas de insumos deberán presentarse sin desglosar los costos horarios en sus componentes, es decir, los materiales como llantas, diesel, aceites, NO deberán formar parte del programa de  materiales; los operadores NO deberán formar parte del programa de mano de obra y el importe que se consigne en el programa de maquinaria deberá ser el costo horario por la cantidad de horas.

XXX. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, las inconformidades deberán presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, sita en Insurgentes Sur 1735 Col. Guadalupe Inn Delegación. Álvaro Obregón CP 01020 México, DF T.+52 (55) 2000-3000, o a través del CompraNet.

XXXI. LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, deberán   presentar una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes(Inciso V numeral XIII de la presente convocatoria), y

XXXII. PARA EFECTOS DEL ARTICULO 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación, previo a la formalización del contrato deberá observar lo mencionado en el  oficio Circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de Septiembre del 2008.

XXXIII.- ORIENTACIÓN Y ACLARACIÓN: Para cualquier orientación o aclaración respecto de esta convocatoria a la licitación el licitante deberá ocurrir a la Gerencia de Ingeniería de la convocante, ubicada en la planta baja en la  calle río Tamesí km 0 800 ,lado sur, Colonia Puerto Industrial, Altamira Tamaulipas, teléfonos (01-833) 260-6060 ext. 6074, 6119 y 6130, fax (01- 833) 260-6073 o al correo electrónico rrodrigueza@puertoaltamira.com.mx y vgallegos@puertoaltamira.com.mx.

Las aclaraciones se solicitarán por escrito en la fecha establecida para la(s) junta(s) de aclaraciones, o con antelación a ésta(s) a través del sistema COMPRANET y se resolverán en la(s) misma(s) junta(s) de aclaraciones, de conformidad con el artículo 35 párrafo cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por la Gerencia de Ingeniería, la Subgerencia Técnica de Proyectos y el Departamento de Concursos de la convocante, quienes son los únicos facultados para este efecto.

XXXIV NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS: Para la ejecución de los trabajos los contratistas deberán sujetarse a los lineamientos establecidos por el Departamento de Seguridad de la convocante en el documento titulado Normas De Seguridad Para Contratistas, los cuales se describen en el anexo 1 de esta convocatoria  a la licitación.

XXXV. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL DE LA CONVOCANTE: Para la ejecución de los trabajos el contratista se sujetará  a los Procedimientos de control operacional establecidos por el Sistema de Administración Ambiental ISO-14001 de la convocante, los cuales se describen en el anexo 2 de esta convocatoria  a la licitación.

XXXVI. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE): Para la ejecución de los trabajos el contratista se sujetará desde el momento de la presentación de su propuesta a la Nota informativa para participantes de países miembros de la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), los cuales se describen en el anexo 3 que forma parte de esta convocatoria  a la licitación.

XXXVII.  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

El licitante que resulte ganador de esta licitación tendrá la obligación de dar de alta la obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en cubrir las aportaciones de los trabajadores que laboren en la misma, de conformidad con el artículo 12 fracción primera de Ley del Seguro Social, artículos 3, 4 y 16 del Reglamento de afiliación de la Ley del Seguro Social, artículo 9 división IV del Reglamento para la clasificación de empresas de la prima de seguro de riesgos de trabajo y artículo 5 del reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado.

XXXVIII. TRANSPORTE DE PERSONAL.

Los licitantes deberán considerar que todo el personal que labore en la ejecución de los trabajos, será transportado al sitio de los mismos en vehículos cerrados, no se permitirá por ningún motivo que personal de la contratista sea transportado en la parte trasera de camionetas u otros vehículos abiertos. El costo de la transportación del personal será considerado por el licitante dentro de su propuesta, en el rubro de indirectos, ya que no será pagado en forma adicional.

XXXIX. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: Las propuestas presentadas por cada licitante, obrarán en poder de la convocante. En los términos del artículo 74, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las propuestas desechadas durante la licitación, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse en poder de la convocante hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante procederá a su devolución o destrucción.

Las dos proposiciones solventes con el mayor porcentaje o puntaje de calificación cuando

se aplique el criterio de evaluación de puntos o porcentajes, o las dos cuyos precios fueron los más bajos si se utilizó el criterio de evaluación binario, u otras proposiciones adicionales que determine la convocante, serán las únicas que no podrán devolverse a los licitantes o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la API ALTAMIRA por el término previsto en el quinto párrafo del artículo 74 de la Ley y, por lo tanto, quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes y demás ordenamientos aplicables.

En los supuestos a que se refiere el último párrafo del artículo 74 de la Ley, los licitantes contarán con un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados en dicho precepto legal para solicitar la devolución de sus proposiciones desechadas; transcurrido dicho plazo, sin que se hubiere realizado solicitud alguna, la convocante podrá destruirlas.

XL. EL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, tales como acta constitutiva y modificaciones en su caso, inscritas en el Registro Público de Comercio; poder notarial en su caso, del representante legal inscrito en el Registro Público de Comercio.

De conformidad con el oficio 09/179/OIC del 19 de agosto del 2004, el contratista deberá manifestar bajo protesta de decir la verdad, ante la entidad convocante que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley  General de Población y su Reglamento.

El contratista deberá indicar, además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores se comprometen, a dar aviso a la secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.”

Tal prevención solo será exigible al licitante que resulte adjudicado, por lo que, previo a la formalización del contrato respectivo, el contratista deberá presentar la manifestación por escrito que contemple la prevención citada.

XLI. DIFUSIÓN CADENAS PRODUCTIVAS: La API DE ALTAMIRA se ha incorporado al PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en cumplimiento al artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 publicado en el Diario Oficial del 28 de diciembre de 2006; dicho programa tiene como objetivo que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal registren la totalidad de las cuentas por pagar a sus proveedores de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública, con el fin de dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia a los pagos, así como apoyar a que los proveedores consigan los beneficios que dicho programa ofrece. Se adjunta la relación de documentos necesarios para iniciar la afiliación al Programa de Cadenas Productivas, para personas morales y físicas, como parte de los anexos de la presente convocatoria.

Puerto Industrial de Altamira, Tamaulipas a _____________________.

Lic. José Julián Dip Leos

Director General

Rúbrica

EL PRESENTE PROYECTO DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN SE PÚBLICA EN LA PÁGINA DE INTERNET DE ESTA ENTIDAD y EN EL SISTEMA COMPRANET, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL OFICIO CIRCULAR No. UNCP/309/TU/00412/2009, A PARTIR DEL 18 DE ABRIL Y HASTA EL 29 DE ABRIL (DIEZ DÍAZ HÁBILES) DE 2011.

LOS COMENTARIOS PODRÁN HACERSE LLEGAR AL CORREO ELECTRONICO rrodrigueza@puertoaltamira.com.mx y vgallegos@puertoaltamira.com.mx, DEBIENDO RECABAR EL ACUSE CORRESPONDIENTE.